**Аналитическая записка по итогам работы СККО в 2012 г.**

Система «Opac Global» внедряется в работу библиотек г. Кирова и Кировской области официально с 2009 г., фактически с июня 2010 г. Именно в 2010 г. продукт начала осваивать библиотека Герцена. Отработав в своих стенах основные направления работы с книгами, в 2011 г. мы перешли к внедрению АИБС в библиотеках г. Кирова и Кировской области. 2011 год – был стартовым годом, мы брали наиболее активные и, на наш взгляд, готовые к освоению продукта и машиночитаемой каталогизации библиотеки. Итогом 2011 г. стало участие в формовании Сводного каталога Кировской области [СККО] 22 библиотек. Планом на 2012 г. стало стопроцентное участие библиотек в корпоративной каталогизации. Посмотрим, каких результатов нам удалось добиться.

Несмотря на то, что в течение 2012 г. со всеми районными библиотеками было заключено соглашение о сотрудничестве, по которому библиотека обязуется обрабатывать все новые поступления через автоматизированную библиотечную систему, реальными участниками формирования СККО было 42 библиотеки из 47 или 89%. От участия в проекте отстранились Кикнурская, Опаринская, Нолинская, Унинская и Санчурская ЦБС. Напомню, что по ОЦП развития культуры Кировской области 2009-2013 гг. к концу 2013 г. все библиотеки должны участвовать в формовании корпоративного каталога области.

Объем СККО на конец 2012 г. составил более 55 тыс. записей, из них более 14 тыс. записей были сделаны библиотеками в рамках ретроввода. Данные в табл. 1.

**Таблица 1. Данные по СККО на 02.04.13 г.**

Начало формы

| **№** | **Библиотека** | **Кол-во записей** |
| --- | --- | --- |
|  | Сводный каталог Кировской области [СККО] | 67632 |
|  | Областная детская библиотека им. А. С. Грина | 8240 |
|  | Слободская ГБ | 6932 |
|  | Котельничская ГБС | 6532 |
|  | Юрьянская ЦБС | 6053 |
|  | ЦБС г. Кирова | 5849 |
|  | Мурашинская МБС | 5110 |
|  | Афанасьевская ЦБС | 4906 |
|  | Кирово-Чепецкая РЦБС | 4673 |
|  | Вятско-Полянская ГБ | 3920 |
|  | Орловская ЦБС | 3491 |
|  | Арбажская ЦБС | 2879 |
|  | Шабалинская ЦБС | 2763 |
|  | Слободская ЦБС | 2512 |
|  | Верхнекамская ЦБС | 2351 |
|  | ЦБС г. Кирово-Чепецка | 2282 |
|  | Омутнинская ЦБС | 2266 |
|  | Куменская МБС | 2261 |
|  | Оричевская ЦБС | 2236 |
|  | Подосиновская МБС | 2052 |
|  | Библиотека им. А. А. Лиханова | 1996 |
|  | Белохолуницкая ЦБС | 1970 |
|  | Советская ЦБС | 1829 |
|  | Яранская ЦБС | 1766 |
|  | Даровская ЦБС | 1621 |
|  | Кильмезская МБС | 1507 |
|  | Лузская ЦБС | 1326 |
|  | Нагорская ЦБС | 1197 |
|  | Уржумская ЦБС | 1172 |
|  | Богородская ЦБС | 1014 |
|  | Свечинская ЦБС | 966 |
|  | Зуевская ЦБС | 898 |
|  | Пижанская ЦБС | 895 |
|  | Котельничская РЦБ | 851 |
|  | Тужинская ЦБС | 826 |
|  | Верхошижемская ЦБС | 817 |
|  | Лебяжская ЦБС | 706 |
|  | Малмыжская ЦБС | 692 |
|  | Областная библиотека для слепых | 611 |
|  | Сунская МБС | 610 |
|  | Фаленская ЦБС | 411 |
|  | Вятско-Полянская МБ | 321 |
|  | Немская ЦБС | 170 |
|  | Библиотека молочного техникума | 50 |
|  | Кикнурская ЦБС | 28 |
|  | Опаринская ЦБС | 8 |
|  | Нолинская ЦБС | 1 |
|  | Унинская ЦБС | 0 |
|  | Санчурская ЦБС | 0 |

Проект ретроввода был еще одним важным направлением развития, которое было определено на 2012 г. Данный проект актуален для любой библиотеки не только в силу того, что государственная программа развития информационного общества ставит задачей сделать возможным подбор литературы по интересующей тематике по средством электронных каталогов любой библиотеки на всей территории страны, но и потому, что карточные каталоги сегодня не способны удовлетворить нужды пользователей, особенно молодых. Молодежь не знает что такое карточный каталог, не хочет знать и не хочет уметь с ним работать. У них, да и у нас есть интернет, где вводишь слово или тему и тут же получаешь ответы, так же должно быть и с библиотечным поиском книг. Пользователь хочет ввести тему и получить за секунду ответ, он не готов ждать и не готов тратить время на изучение нюансов библиотечного дела, в идеале, он даже не готов выходить из дома, чтобы узнать о наличии книги. Поэтому, чем полнее библиотека отразить свой фонд через электронный каталог, доступный, подчеркну, в интернете, тем перспективнее для нее. Таким образом, третьим направлением работы в 2012 г. стало развитие интернет-представительств библиотек. Нами была предложена помощь в реализации сайтов-визиток. Каковы же итоги работы по этим двум направлениям?

Планируемый объем ретроввода (по планам библиотек-участниц) 34 411 записей. За 2012 г. в СККО было создано 13 438 ретро записей, совокупный объем записей в базах библиотек-участниц 23 612 записей. Отклонение от плана более чем на 10 тыс. записей. Данные в разрезе библиотек представлены в таблице 2.

**Таблица 2. Данные по объемам ретро ввода за 2012 г.**

| **Библиотека** | **Планируемый объем ретроввода на 2012 г.** | **Фактически объем ретроввода на 2012 г.** | **Отклонение от плана** |
| --- | --- | --- | --- |
| Арбажская ЦБС | 2095 | 632 | -1463 |
| Афанасьевская ЦБС | пошли по годам | 1089 | 0 |
| Белохолуницкая ЦБС | 250 | 252 | 2 |
| Библоитека  им. Лиханова | 0 | 27 | 27 |
| Богородская ЦБС | 500 | 228 | -272 |
| Верхнекамская ЦБС | 2000 | 200 | -1800 |
| Верхошижимская ЦБС | 500 | 156 | -344 |
| Вятскополянская ГБ | 500 | 1098 | 598 |
| Вятскополянская МБ | 400 | 2 | -398 |
| Даровская ЦБС | 1000 | 1022 | 22 |
| Д-ю библиотека им. Грина | 1500 | 1583 | 83 |
| Зуевская ЦБС | 300 | 12 | -288 |
| Кикнурская ЦБС | 0 | 0 | 0 |
| Кильмезская ЦБС | 600 | 182 | -418 |
| Кирово-чепецкая ГБ | 132 | 160 | 28 |
| Кирово-чепецкая ЦБС | 2000 | 2320 | 320 |
| Котелньич, район | 120 | 617 | 497 |
| Котельничская ГБ | 2000 | 2936 | 936 |
| Куменская ЦБС | 650 | 448 | -202 |
| Лебяжская ЦБС | 300 | 144 | -156 |
| Лузская ЦБС | 700 | 11 | -689 |
| Малмыжская ЦБС | пошли по годам | 174 | 0 |
| Мурашинская ЦБС | 1800 | 1817 | 17 |
| Нагорская ЦБС | 300 | 6 | -294 |
| Немская ЦБС | 150 | 1 | -149 |
| Нолинская ЦБС | 500 | 0 | -500 |
| Омутнинская ЦБС | 1596 | 14 | -1582 |
| Опаринская ЦБС | 0 | 0 | 0 |
| Оричевская ЦБС | 0 | 269 | 269 |
| Орловская ЦБС | 1530 | 1902 | 372 |
| Пижанская ЦБС | 50 | 51 | 1 |
| Подосиновская ЦБС | 1000 | 458 | -542 |
| Санчурская ЦБС | 100 | 0 | -100 |
| Свечинская ЦБС | 150 | 165 | 15 |
| Слободская ГБ | 1500 | 2078 | 578 |
| Слободская ЦБС | 638 | 381 | -257 |
| Советская ЦБС | 50 | 126 | 76 |
| Спец. библиотека | 0 | 5 | 5 |
| Сунская ЦБС | 900 | 169 | -731 |
| Тужинская ЦБС | 430 | 0 | -430 |
| Унинская ЦБС | 200 | 0 | -200 |
| Уржумская ЦБ | 720 | 177 | -543 |
| Фаленская ЦБС | 600 | 16 | -584 |
| ЦБС г. Киров | 2000 | 15 | -1985 |
| Шабалинская Цбс | 2150 | 1641 | -509 |
| Юрьянская ЦБС | 2200 | 726 | -1474 |
| Яранская ЦБ | 300 | 302 | 2 |
| **ИТОГО** | **34411** | **23612** | **-10799** |

Как видим, некоторые библиотеки не рассчитали своих сил и сильно не выполнили план (выделено красным), прошу их обратить внимание на планирование. То же впрочем, касается всех библиотек, в рамках планируемых показателей удержались не многие: кто-то сильно перевыполнил, т. е. недооценивает свои возможности, кто-то сильно не выполнил, значит, переоценивает или неправильно расставляет приоритеты. В любом случае цифры, планируемые на 2013 г., должны учитывать опыт 2012 г.

По статистическим данным за 2012 г. 31 библиотека имеет свой сайт, что составляет 66% от общего числа библиотек. Нашим проектом «сайт-визитка» воспользовались 7 библиотек, из них 6 законченные проекты.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Библиотека** | **Адрес сайта** |
|  | Афанасьево | afanaslib.ru |
|  | В-Поляны район | вп-библиотека.рф |
|  | Даровской | darlib.ru |
|  | Килмезь | kilmezlib.ru |
|  | Малмыж | нет полной информации |
|  | Пижанка | pizhankalib.ru |
|  | Суна | sunalib.ru |

Еще 6 библиотек сделали сайты за счет собственных средств.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Библиотека** | **Адрес сайта** |
| 1 | Орлов | [orlovlib.ru](http://orlovlib.ru/) |
| 2 | Кирс | [kirsbiblioteka.ucoz.ru](http://kirsbiblioteka.ucoz.ru/) |
| 3 | Шабалино | [cbs.shabalino.net.ru](http://cbs.shabalino.net.ru/) |
| 4 | Кумены (Фищева) | [kumbiblio.16mb.com](http://kumbiblio.16mb.com/) |
| 5 | Кирово-чепецк ЦБС | [kcrcbs.ru](http://kcrcbs.ru/) |
| 6 | Арбаж | arbazhlib.ru |

За 2012 г. к СККО было 2631 гостевой поисковый запрос. Информация по библиотекам представлена ниже (таблица 3).

**Таблица 3. Число гостевых поисковых запросов.**

Начало формы

| **№** | **Библиотека** | **Кол-во гостевых поисковых запросов** |
| --- | --- | --- |
|  | Афанасьевская ЦБС | 4 |
|  | Библиотека им. А. А. Лиханова | 4 |
|  | Верхнекамская ЦБС | 12 |
|  | Вятско-Полянская ГБ | 9 |
|  | Даровская ЦБС | 26 |
|  | Кирово-Чепецкая РЦБС | 17 |
|  | Котельничская ГБС | 31 |
|  | Областная библиотека детства и юношества им. А. С. Грина | 63 |
|  | Омутнинская ЦБС | 4 |
|  | Оричевская ЦБС | 6 |
|  | Орловская ЦБС | 18 |
|  | Слободская ГБ | 21 |
|  | Уржумская ЦБС | 1 |
|  | ЦБС г. Кирова | 1278 |
|  | ЦБС г. Кирово-Чепецка | 5 |
|  | Юрьянская ЦБС | 6 |
|  | Яранская ЦБС | 18 |

Цифры не такие высокие как хотелось бы. Заметное исключение составляют показатели библиотеки им. А. С. Пушкина г. Кирова. Для сравнения только к базе книг библиотеки Герцена за 2012 г. было совершено более 35 тыс. гостевых поисковых запроса. Гостевые поисковые запросы – это запросы, сделанные непосредственно через сайт библиотеки.

Анализируя данные показатели, конечно, нельзя забывать, что у большинства библиотек не так давно появились сайты, и, возможно, низкие показатели связаны с отсутствием у потенциальных пользователей информации о вашем ресурсе, это сигнал для вас, что нужно больше говорить о том, что у вас есть сайт, что на сайте можно удаленно работать с вашим эл. каталогом, нужно продвигать ресурс. Конечно, нельзя забывать и об объемах вашего эл. каталога, чем он больше, тем результативнее и интереснее работа с ним, поэтому наращивайте объемы записей. Возможно, у пользователей не хватает знаний для работы с эл. каталогом, в этом случае вы можете организовать обучающие занятия для своих читателей, где расскажете про основные возможности системы, научите самостоятельному поиску. Школьникам и студентам это будет интересно, поднимет имидж библиотеки. Одним словом данное направление требует более тщательной проработки и продвижения.

В течение года было организовано 4 семинар, один из них в виде почтовой рассылки. Обучение по программе работы в Сводном каталоге прошло 95 человек. В связи с расширением участников корпоративного каталога Кировской области все больше времени тратиться на поддержку ресурса и консультации, в среднем от 80 часов в месяц. Помимо телефона мы пытаемся расширять число запросов по электронной почте, а также используем в своей работе Skype, к чему активно призываем и другие библиотеки, т.  к. это не только экономить денежные средства, но и, как правило, является более эффективным способом поддержки. Затруднение у сотрудников библиотек, как правило, возникают не по причине компьютерной неграмотности, а по причине незнания стандартов библиотечного описания или работа по устаревшим стандартам, отсутствия знания стандартов машиночитаемой каталогизации, в частности RUSMARC’a. Многие сотрудники не имеют профильного образования, поэтому учить и объяснять необходимо азы профессии.

Активное содействие Герценки корпоративной каталогизации, а также участие в общероссийских проектах не осталось без внимания, и на 11 конференции ЛИБНЕТ библиотека Герцена стала одной из опорных библиотек. Такое почетное звание имеет лишь 31 библиотека из 214 библиотек-участниц. Благодаря статусу опорной библиотеки мы получили корпоративную сиглу, которая позволяет нашим библиотекам-участницам СККО бесплатно заимствовать записи из Сводного каталога библиотек России. Среди библиотек области были отобраны наиболее активные библиотеки, которые показали хорошие результаты как по количеству созданных записей, так и по их качеству и разнообразию описываемых ресурсов. Это библиотеки: Афанасьева, Омутнинска, Кирово-Чепецка, г. Кирова, г. Кирово-Чепецка и г. Слободского.

Таким образом, если подводить итоги и определять перспективы развития, можно однозначно сказать, что успех и показатели сопутствуют тем, кто работает над собой и желает учиться новому. Думаю, что многие библиотеки за прошедший год узнали много нового, освоили новые направления работы. Стало больше участников СККО, стало больше библиотек с сайтами, все это носит, безусловно, положительный характер. Библиотеки развиваются, становятся интереснее.

Планом на 2013 г. является, конечно, стопроцентное участие библиотек в корпоративной каталогизации, а также расширение числа библиотек, работающих с корпоративной сиглой, увеличение числа библиотечных сайтов, общий рост показателей.

Среди перспектив, возможно, создание Сводного каталога аналитики, о котором давно просит ряд библиотек. Сводный каталог аналитики будет формироваться по тому же принципу что и СККО, но курировать его ведение будет ИБО и краеведческий отделы. Первоначально мы планировали данную работу на апрель 2013 г., но вынуждены сдвинуть дату на осень 2013 г. Во-первых, в виду своей чрезвычайной загруженности, а, во-вторых, в связи с апрельским переходом на версию «Opac Global» 2.3. Изменения с технической точки зрения носят существенный характер, поэтому обновление представляет собой длительный процесс. Изменения, вероятно, потребует от нас так же проведение обучающего семинара по знакомству с версией «Opac Global» 2.3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Зам. директора по автоматизации библиотечных процессов** |  | **Г. Д. Крылатых** |